Załącznik nr 8 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA Nr ………..

zawarta w dniu ………… 2014 r. we Fromborku, pomiędzy:

Gminą Frombork, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork, NIP 552-157-77-20, REGON 170747974

reprezentowaną przez:

Małgorzata Wrońska – Burmistrz Miasta i Gminy Frombork

przy kontrasygnacie Ewy Rymarskiej Skarbnika Miasta i Gminy Frombork

zwaną dalej Zamawiającym

a

………………………………………..z siedzibą w

(NIP	, REGON	)

Reprezentowanym/-ą przez

………………………………

Zwanym/-ą dalej Wykonawcą

§ 1

Przedmiot umowy

- Na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w wyniku przetargu nieograniczonego, zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne na zadanie pn.: Zakup sprzętu, oprogramowania, EOD, e-usług oraz ich wdrożenie i uruchomienie wraz z analizą przedwdrożeniową w ramach projektu pt.: „Rozwój e-usług w Gminie Frombork” realizowanego zgodnie z umową nr: UDA-RPWM.07.02.01-28-004/13-00, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach działania 7.2.1 RPO WiM w poniższym zakresie:

- Analiza przedwdrożeniowa projektu;

- Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem (serwery, komputery);

- Zakup licencji na elektroniczny obieg dokumentów;

- Zakup licencji na e-usługi;

- Wdrożenie: elektroniczny obieg dokumentów, e-usługi.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 7 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy opisany w ust.1 zgodnie z:

- ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

- warunkami określonymi w załączniku nr 7 do SIWZ - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia", stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

- obowiązującymi przepisami i normami oraz treścią niniejszej umowy.

§ 2

Harmonogram

- W terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, przed przystąpieniem do wykonania prac stanowiących jej przedmiot, wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia zamawiającemu ostatecznego harmonogramu projektu, z uwzględnieniem terminu wykonania zamówienia wskazanego w § 5.

- Harmonogram projektu podlega zatwierdzeniu przez zamawiającego w terminie 7 dni od dnia przedłożenia go przez wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że zamawiający może zgłosić zmiany do harmonogramu projektu. Wykonawca wprowadzi do harmonogramu zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez zamawiającego.

- Harmonogram projektu nie może zawierać zapisów sprzecznych z postanowieniami niniejszej umowy oraz SIWZ.

§ 3

Podwykonawstwo

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wyłącznie siłami własnymi (powierzy wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcom wskazanym w ofercie).

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej zgody zamawiającego na powierzenie części przedmiotu zamówienia do wykonania podwykonawcom innym, niż wskazani w ofercie. Zgoda dotyczyć musi zarówno osoby podwykonawcy jak i zakresu powierzonych mu do wykonania zadań.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak również osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu zamówienia, jak za swoje własne działania i zaniechania.

§ 4

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie  ryczałtowe  należne  wykonawcy  z tytułu  prawidłowego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy wynosi 	zł brutto (słownie:	).

- Na wynagrodzenie przedstawione powyżej składają się następujące elementy:

- Analiza przedwdrożeniowa projektu – kwota brutto: …………………………..

- Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem (serwery, komputery) – kwota brutto: …………………

- Zakup licencji na elektroniczny obieg dokumentów – kwota brutto: …………………………

- Zakup licencji na e-usługi – kwota brutto: ……………………………

- Wdrożenie: elektroniczny obieg dokumentów, e-usługi – kwota brutto: …………………………

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter stały i nie będzie podlegało zmianom, z zastrzeżeniem § 11, jak również obejmuje wszelkie działania wykonawcy niezbędne dla wykonania niniejszej umowy jak również opłaty licencyjne oraz koszty wykonawcy.

§ 5

Termin wykonania

- Przedmiot zamówienia winien zostać zrealizowany w następujących etapach:

- Etap I – w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy obejmujący:

- dostawę i instalację sprzętu wraz z przeszkoleniem administratorów;

- dostawę modułów (licencji) oprogramowania obejmującego ZSI w tym EOD, e-usługi.

- Etap II - instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego EOD, e-usługi oraz pozostałe moduły konieczne do prawidłowego działania systemu wraz ze szkoleniem użytkowników – w terminie do dnia 31.03.2015 r.

Termin zakończenia: 31.03.2015 r.

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 6

Warunki płatności

- Zapłata wynagrodzenia za realizację poszczególnych etapów umowy, wskazanych w harmonogramie, następować będzie po dokonanych dwóch odbiorach częściowych oraz jednym końcowym, w następujących transzach:

- odbiór przedmiotu umowy określonego w §1 ust.1 lit a-b (dostawa sprzętu) - częściowy,

- odbiór przedmiotu umowy określonego w §1 ust.1 lit c-d (licencji) back-office - częściowy,

- odbiór przedmiotu umowy określonego w §1 ust.1 lit e wdrożenia - końcowy.

- Odbiory częściowe następować będą w terminach wskazanych w harmonogramie.

- Podstawą wystawienia faktury częściowej lub końcowej będą - odpowiednio - protokoły częściowe lub protokół końcowy podpisany przez zamawiającego bez uwag.

- Faktury wystawiane będą w terminie 7 dni od dnia podpisania danego protokołu odbioru bez uwag.

- Kwoty wskazane w prawidłowo wystawionych fakturach, płatne będą w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury zamawiającemu, na rachunek bankowy wskazany w treści faktur.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ... złotych.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- część zabezpieczenia w wysokości 70% tj. ... zł, słownie: ... 00/100 przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu należytego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisaniu protokołu odbioru końcowego,

- pozostała część zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi w wysokości 30% tj. ... zł, słownie: ... 00/100, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady dla całego przedmiotu zamówienia.

§ 8

Rękojmia i gwarancja

- Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.

- Roszczenia wynikające z rękojmi, jak i termin jej obowiązywania wynika z przepisów kodeksu cywilnego.

- Gwarancja udzielona zostaje na dostarczony sprzęt i zastosowane materiały oraz dostarczone oprogramowanie, na okres zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

- Szczegółowe warunki gwarancji jakości określa załącznik nr 7 do SIWZ.

- Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.

- W ramach gwarancji, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wad przez zamawiającego w formie pisemnej.

- W przypadku zaniechania usunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 6, zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad we własnym zakresie lub zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej, w każdym przypadku na koszt wykonawcy.

§ 9

Warunki odbioru

- Odbiory prac następowały będą po zakończeniu etapów i zadań określonych przez wykonawcę w Harmonogramie Projektu.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia danego etapu do odbioru i wyznaczenia zamawiającemu terminu odbioru, przy czym termin ten nie może przypadać wcześniej niż na 7 dni po dniu doręczenia przez wykonawcę zawiadomienia o gotowości do odbioru. Zasada wskazana w zdaniu poprzedzającym dotyczy również odbioru końcowego.

- Protokoły odbioru zawierać będą w szczególności: miejsce i datę sporządzenia protokołu, wykaz dostarczonego sprzętu i/lub oprogramowania, wykaz przeprowadzonych prac, uwagi i zastrzeżenia, wynik przeprowadzonych testów akceptacyjnych oraz podpisy członków Komisji odbiorowej.

- Zamawiający odmówi odebrania przedmiotu umowy, jeżeli przedmiot umowy zostanie wykonany nieprawidłowo.

- W przypadku nieodebrania przez zamawiającego wykonanych prac, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wskazanych w uwagach nieprawidłowości w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o nieodebraniu prac ze względu na nieprawidłowości. Celem uniknięcia wątpliwości strony postanawiają, że w sytuacji, w której przedmiot umowy nie zostanie odebrany przez zamawiającego ze względu na jego nieprawidłowości, wykonawca do czasu usunięcia nieprawidłowości i podpisania protokołu odbioru pozostawać będzie w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 10

Osoby do kontaktów, osoby upoważnione do odbioru

- Osobami wyznaczonymi do kontaktów i koordynacji realizacji umowy, bez prawa składania oświadczeń woli w imieniu stron, będą:

- po stronie wykonawcy - ..., tel. ...

- po stronie zamawiającego - ..., tel. ...

- Osobami upoważnionymi do składania oświadczeń woli w imieniu stron, w zakresie dokonywania odbiorów częściowych i końcowego, będą

- po stronie wykonawcy - ., tel. .

- po stronie zamawiającego - ., tel. .

§ 11

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- jeżeli ogłoszono likwidację lub złożono wniosek o upadłość wykonawcy,

- jeżeli wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy,

- jeśli wykonawca opóźnia się z wykonaniem któregokolwiek etapu przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 14 dni,

- w sytuacji, w której wykonawca nie udostępnia lub nie wydaje dokumentacji stosownie do § 13 ust. 2,

- jeżeli wykonawca nie przedkłada nowej polisy ubezpieczeniowej stosownie do § 13 ust. 6,

- jeżeli zamawiający utraci dotację na realizację projektu w ramach którego wykonywana jest niniejsza umowa, niezależnie od przyczyn utracenia dotacji.

- Zamawiający uprawniony będzie do skorzystania z umownego prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu będącym podstawą złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, w którym zamawiający odmawia udostępnienia informacji zgodnie z postanowieniem zawartym w § 13 ust. 1.

- Wykonawca może skorzystać z umownego prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 3 w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o sytuacji wskazanej w ust. 3.

§ 12 Kary umowne

- Wykonawca zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz zamawiającego kar umownych w następujących sytuacjach i wysokościach:

- 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, przy czym jako zwłokę strony traktować będą zarówno zawinione przez wykonawcę opóźnienie realizacji danego etapu umowy jak i zawinione opóźnienie realizacji całości umowy; celem uniknięcia wszelkich wątpliwości strony przyjmują, że wykonawca pozostaje w zwłoce do chwili podpisania protokołu obioru (częściowego lub końcowego) bez uwag, to jest również w okresie usuwania nieprawidłowości ujawnionych przed odbiorem,

- 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad, w ramach roszczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji,

- za odstąpienie przez zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych w ust. 1 kary umownej.

§ 13

Warunki dodatkowe

- Zamawiający dostarczy wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty które będą niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do zwrócenia zamawiającemu przekazanych dokumentów na każde wezwanie.

- Na każde żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia lub wydania wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca zezwala osobie upoważnionej przez zamawiającego na skontrolowanie lub zbadanie dokumentacji dotyczącej wykonywania przedmiotu umowy oraz sporządzenie z niej kopii zarówno podczas wykonywania umowy jak i po jej wykonaniu.

- Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego.

- Wykonawca oraz jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu. Zarówno wykonawca jak i zatrudniony lub zaangażowany przez wykonawcę personel nie będą więc przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, chyba że uzyskają na to uprzednią pisemną pod rygorem nieważności zgodę zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) przez okres realizacji niniejszej umowy.

- W przypadku, w którym termin realizacji niniejszej umowy wydłuży się, niezależnie od przyczyn takiego wydłużenia, wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia zamawiającemu opłaconej polisy ubezpieczeniowej, spełniającej warunki wskazane w ust. 5 oraz w SIWZ, obejmującej przedłużony okres realizacji umowy.

§ 14

Licencja na programy komputerowe i inne utwory

- Wykonawca udziela zamawiającemu odpowiednią ilość licencji dla wyspecyfikowanych modułów uprawniającej do korzystania z wszelkich programów komputerowych oraz wszelkich utworów powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy jak również programów komputerowych i utworów zbytych przez wykonawcę na rzecz zamawiającego w toku realizacji niniejszej umowy.

- Licencja, o której mowa w ust. 1, udzielona zostaje na czas nieokreślony, bez dodatkowego wynagrodzenia (tj. bez wynagrodzenia, które wykraczałoby poza wynagrodzenie wskazane w niniejszej umowie).

- Licencja ma charakter niewyłączony, udzielona zostaje na czas nieokreślony.

- Licencja nie jest związana z określonym stanowiskiem pracy lub komputerem, tj. zawiera w swojej treści upoważnienie do korzystania z programów komputerowych i utworów na dowolnej ilości miejsc komputerów oraz w ramach dowolnej ilości stanowisk pracy .

- Licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji:

- użytkowanie oprogramowania i innych utworów w zakresie wynikającym z jego charakteru i przeznaczenia w siedzibie zamawiającego lub jednostce organizacyjnej zamawiającego, wyłącznie na użytek własny bez prawa dystrybucji, użyczania, wynajmowania, wydzierżawiania, udzielania dalszych sublicencji lub innego przenoszenia swych praw na osoby trzecie,

- zwielokrotnienie (sporządzanie kopii) całości lub części oprogramowania i innych utworów w ilości niezbędnej dla celów bezpiecznej i efektywnej eksploatacji,

- dokonywania modyfikacji, przeróbek, rozbudowy i adaptacji oprogramowania i innych utworów do aktualnych potrzeb i wymagań zamawiającego poprzez wprowadzanie zmian w oprogramowaniu na podstawie warunków określonych przez wykonawcę przy odbiorze końcowym.

- Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie oprogramowania w sytuacji, w której będzie ono skutkiem dokonania zmian w oprogramowaniu w sposób sprzeczny z warunkami określonymi przez wykonawcę.

- Licencja na oprogramowanie systemowe udzielana jest na warunkach określonych przez producenta tego oprogramowania.

§ 15

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących sytuacjach:

- w przypadku, w którym procedura udzielania zamówienia publicznego ulegnie wydłużeniu w stosunku do zakładanego okresu jego zakończenia (tj. do dnia 31 lipca 2014 r.), zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia aneksu zawierającego wydłużenie okresu realizacji umowy o okres pomiędzy ww. założoną datą a datą faktycznego zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (tj. datą faktycznego podpisania umowy),

- obiektywnie konieczna, tj. niezawiniona przez wykonawcę stanie się zmiana członka zespołu projektowego zawartego w wykazie osób załączonych przez wykonawcę do oferty; w takim wypadku zmiana umowy możliwa będzie jedynie w sytuacji, w której nowy członek zespołu projektowego spełniać będzie wymagania stawiane w SIWZ,

- producent sprzętu lub oprogramowania zaoferowanego przez wykonawcę wprowadzi nowszy lub lepszy sprzęt lub oprogramowanie, zastępujące dotychczasowy sprzęt lub oprogramowanie - w takim przypadku zamawiający dopuści sprzęt lub oprogramowanie lepsze lub równoważne do zaoferowanego w ofercie, pod względem parametrów oferowanych przez wykonawcę.

§ 16

Postanowienia końcowe

- Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r.  poz. 907 z późniejszymi zmianami) i kodeksu cywilnego.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

___________________________				_____________________________

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA